SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”

o wartości poniżej 5 186 000 euro

Znak sprawy GI.7013.27.2014.AJ

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Czarna Dąbrówka

Ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

tel. 59/821-26-43

fax. 59/821-26-44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

SIWZ można pobrać z strony internetowej: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce – zamówienia publiczne – „Przebudowa drogi gminnej w m. Połupino” oraz w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, godziny urzędowania:  poniedziałek 800 – 1600 ; wtorek – piątek 700 - 1500

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Podstawa prawna trybu udzielania zamówień publicznych – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

- Zamawiający wyklucza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,  których wykonanie   powierzy podwykonawcom.

  - Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

  - Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1” i obejmuje wykonanie min.:

| Lp. | Opis robót | Jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z wykonaniem obustronnych rowów trójkątnych o głębokości min. 30cm | m2 | 2 660,00 |
| 2 | Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 2 600,00 |
| 3 | Wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm | m2 | 1 140,00 |
| 4 | Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5 typ C – płyty ułożone śladowo 2x1,0 | m2 | 760,00 |
| 5 | Uzupełnienie pobocza oraz pasa między płytami pospółką | m2 | 1 140,00 |
| 6 | Warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozściełanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm – za każdy dalszy 1 cm. Dodatek za 2 cm do poz. Nr 5 (krotność=2) | m2 | 1 140,00 |

  - Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6),

  - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ.

  - Ponadto do obowiązków wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od zamawiającego,

2) roboty ziemne prowadzone w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami oraz w pobliżu zieleni prowadzić ręcznie, zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejącą zieleń,

3) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji,

4) niezwłoczne  informowanie Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

5) dostarczenie Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały, wykonanie kosztorysu powykonawczego.

3.8. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych tzn. nie gorszych niż przyjęto w opracowanej dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15.11.2014 r..

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 2.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie, lub wykażą, że będą dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie prac stanowiących przedmiot przetargu - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 2

3) Dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 2

4) Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 2.

5) Spełniają wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 2

6) Udzielą minimum 24 miesiące gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia protokolarnego odbioru robót – potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie zapis w złożonej ofercie przez Wykonawcę.

5.2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 3 i dokumenty o których mowa w pkt 6.2.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu.

5.4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów oraz oświadczeń metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.6. Zgodnie z art. 26 pkt. 2d ustawy PZP, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4

5.7. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający od Wykonawcy może wymagać przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

5.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 5.1.1)- 5) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

5.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, który zamierza w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty ma prawo wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca w ciągu 3 dni od jej zawarcia przedstawi zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający może wnieść sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo, a jeśli tego nie zrobi w terminie 3 dni, oznacza to akceptację umowy.

- Powyższy obowiązek nie dotyczy kontraktów o wartości umowy między Wykonawcą a podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą nieprzekraczającej 50 tys. zł netto.

- Po wykonaniu całości robót budowlanych z protokolarnym przekazaniem do eksploatacji 100% wartości należnego wynagrodzenia zostanie przekazane Wykonawcy po przedłożeniu dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/podwykonawcami.

- Na wniosek Wykonawcy przewiduje się udzielenie zaliczki po wykonaniu całości robót z protokolarnym przekazaniem do eksploatacji w wysokości umożliwiającej na rozliczenie się z podwykonawcom/podwykonawcami celem spełnienia warunku określonego w punkcie d. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona w terminie określonym w umowie.

5.11. Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.12. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , wykonawca składa następujące  dokumenty i oświadczenia:

- Ofertę sporządzoną według załączonego wzoru – załącznik nr 1

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, albo informację o tym, iż nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4

  - Inne wymagane dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą.

- pełnomocnictwo, jeżeli zachodzi taka konieczność,

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty z wyłączeniem pełnomocnictw, które należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonych kopii.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nie czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. ppkt. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) Dokumenty, o których mowa  w ppkt 1) lit a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez wykonawcę.

2) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później , niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.

3) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca  podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  - Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów.

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, w tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) Numery telefonów i faksu  oraz adres są wskazane w pkt. 1 SIWZ.

3) Uzupełnienia  dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia udzielone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej

- drogą faksową lub elektroniczną a następnie niezwłocznie dostarczone w formie pisemnej.

  - Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.

1) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1).

4) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

5) W przypadku oferty wspólnej zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres pełnomocnika stron.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7)W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

8) Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje i zamieści ją na stronie internetowej na której opublikował SIWZ.

  - Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

1) W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3) Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, podlega odrzuceniu.

4) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub pełnomocnictw, do ich przedłożenia - jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy.

Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Nieuzupełnienie tych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw w odpowiedzi na w/w wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a ustawy.

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji po stronie zamawiającego jest: Arleta Jaśniak tel. 821-26-43, fax. 821-26-44 w godzinach od 1000 do godz. 1300  od poniedziałku do piątku.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Oferta oraz załączniki do niej, wymagają podpisu osób uprawnionych.

  - Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletacje bez widocznych śladów naruszeń.

  - Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert)

  - Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

  - Oferta oraz załączniki do oferty muszą byś podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy do oferty dołączy oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną kopię.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (konsorcja, spółki cywilne)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

3)Przy złożeniu oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty, w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

4) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniającej osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli to upoważnienie wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w oryginale lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami.

7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( o ile było wymagane)  -  dla Zamawiającego nie są ważne w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Oferta wraz z załącznikami  musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 6) Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 do dnia 22.10.2014r. do godziny 900

  - Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gmina Czarna Dąbrówka

Ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

„oferta na przebudowę drogi gminnej w m. Połupino.”

„Nie otwierać przed dniem 22.10.2014r. do godz. 930”

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2014r. o godz. 930 w sali narad pokój nr 26 w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

  - Otwarcie ofert jest jawne,

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w  ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

  - Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wnikające wprost jak i również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania oraz powinna uwzględniać załączone opracowania i warunki podane w SIWZ, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty odbiorów itd. oraz podatki w należnej wysokości.

  - Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

  - Cena zadeklarowana w ofercie zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, które obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.

  - Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

- OPIS I SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – cena 100%.

  - Punktacja pozostałych ważnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

Cena =   	          	    x  100 pkt.

cena badanej oferty

Najniższa oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

  - Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

13.4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  albo imię i nazwisko, siedzibę  albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy albo imię i nazwisko, siedzibę  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację , - zamieszczając w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi  przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

13.6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

  - Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach jak określono we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr  4 do SIWZ.

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć:

1) umowę konsorcjum – regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku gdy oferta wykonawców składających wspólną ofertę zostanie uznana za najkorzystniejszą) stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy, jeśli Zamawiający zażąda jej przedłożenia,

  - Podpisanie umowy z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 10 dni – gdy zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy PZP.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  przed upływem powyższego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia  została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  - Zamawiający zawiadamia wykonawcę na piśmie o miejscu i terminie zawarcia umowy.

  - Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie zamówień publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w zaokrągleniu do pełnych złotych.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Łeba o/Czarna Dąbrówka 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060  z dopiskiem „zabezpieczenie umowy, przebudowa drogi gminnej w m. Połupino.”

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - W przypadku gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać co najmniej następujące elementy:

1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3. kwotę gwarancji;

4. termin ważności gwarancji;

5. zobowiązanie gwaranta do: ”zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do należytego wykonania umowy nie wywiązał się z zobowiązań w wyznaczonym terminie”;

6. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa;

7. jednocześnie Zamawiający wymaga aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres wskazany we wzorze umowy.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 PZP.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.

16.1. Istotne postanowienia dla realizacji zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy, określającym warunki i zobowiązania Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną cześć niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

16.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza dokonanie zmiany niniejszej umowy:

gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, społeczna lub techniczna, nieprzewidziane warunki atmosferyczne, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

16.3.Zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie jw. może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

  - Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania (art. 180-198 ustawy) i skargi do sądu (art. 198a-198g ustawy).

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1/ formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1- załącznik nr 2

3/oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy PZP – załącznik nr 3,

4/ lista podmiotów grupy kapitałowej/informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4

5/ wzór umowy – załącznik nr 5

6/ dokumentacja projektowa - załącznik nr 6

Sporządziła: Arleta Jaśniak					 Zatwierdził:

07.10.2014r.

…………………………….

(pieczęć i podpis)

załącznik nr 1

OFERTA PRZETARGOWA

###### GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

###### ul. GDANSKA 5, 77-116  CZARNA DĄBRÓWKA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”

My niżej podpisani

....................................................................

....................................................................

działając w imieniu i na rzecz

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

  - Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

  - Uważamy się  za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od dnia składania ofert.

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej

| Lp. | Opis robót | Jm | ilość | Koszt netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z wykonaniem obustronnych rowów trójkątnych o głębokości min. 30cm | m2 | 2 660,00 |  |
| 2 | Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 2 600,00 |  |
| 3 | Wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm | m2 | 1 140,00 |  |
| 4 | Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5 typ C – płyty ułożone śladowo 2x1,0 | m2 | 760,00 |  |
| 5 | Uzupełnienie pobocza oraz pasa między płytami pospółką | m2 | 1 140,00 |  |
| 6 | Warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozściełanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm – za każdy dalszy 1 cm. Dodatek za 2 cm do poz. Nr 5 (krotność=2) | m2 | 1 140,00 |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT …. % |  |
| Razem brutto |  |

za łączną cenę netto ................................. zł.

w tym podatek VAT ......% co stanowi kwotę ..............................zł.

za łączną cenę brutto …………………… zł.

(słownie…………………………………………….. zł.)

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r..

- Oświadczamy, że udzielimy ……. ( min 24 miesiące) gwarancji na przedmiot umowy liczonej od dnia protokolarnego przejęcia całej inwestycji.

- Akceptujemy warunki płatności –   21 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Zamówienie zrealizujemy sami*/część zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom*

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

(należy wymienić te części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja)

- Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ……… do …….. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, akceptujemy go i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyniku przetargu,

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ………………………………………………………………fax. nr……………e-mail …………………

- Niniejszą ofertę przetargową wraz z załącznikami składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- Oferta przetargowa str. ….

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, art. 22 PZP str. …..

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z powodu niespełnienia warunków, art. 24 PZP  str. ….

- Odpis w właściwego rejestru str. ….

- lista podmiotów grupy kapitałowej / informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej str. …..

- pełnomocnictwo (o ile dotyczy) str. ….

Pieczęć Wykonawcy                                                        		  Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość ......................... data ...........2014 r.

…………………………..

(Pieczęć wykonawcy/wykonawców)								załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

……………………, dnia………….2014 r.

Nazwa i adres Wykonawcy																		 podpis Wykonawcy

.....................................................				.............................................

…………………………..

(Pieczęć wykonawcy/wykonawców)								załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

My niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

……………………, dnia………….2014 r.

Nazwa i adres	Wykonawcy																			 podpis Wykonawcy

.....................................................				.............................................…

Załącznik nr 4 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O NIEPRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………….…..…….……………

Adres siedziby ….………………………………………………………………………………………

*składam

LISTĘ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zmianami), do której należę.

Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej:

1)…………………………………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………………………………………………..

3)…………………………………………………………………………………………………………..

4)…………………………………………………………………………………………………………..

5)…………………………………………………………………………………………………………..

6)…………………………………………………………………………………………………………..

(wymienić podmioty tworzące grupę kapitałową)

lub

*Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej.

Nazwa i adres Wykonawcy				Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)			  (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

............................................ dnia .................r.

Miejscowość

* niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 5

## Umowa Nr GI ............. - wzór

zawarta w dniu ............... 2014 r. w Czarnej Dąbrówce

pomiędzy:

Gminą Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka,

NIP 842-16-44-035

reprezentowaną przez :

- Jana Klasę    –  Wójta Gminy

- Kontrasygnata Skarbnika Gminy – Marcina Marszałkowskiego

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą/osobą fizyczną  mającą siedzibę/zamieszkałą ...........................................................

działającą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą………….....................................................

działającą na podstawie wpisu do KRS pod numerem………….....................................................

NIP ..................................................... REGON ........................................................

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr 5/1”  i obejmuje wykonanie m.in.:

| Lp. | Opis robót | Jm | ilość | Koszt netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z wykonaniem obustronnych rowów trójkątnych o głębokości min. 30cm | m2 | 2 660,00 |  |
| 2 | Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 2 600,00 |  |
| 3 | Wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm | m2 | 1 140,00 |  |
| 4 | Nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5 typ C – płyty ułożone śladowo 2x1,0 | m2 | 760,00 |  |
| 5 | Uzupełnienie pobocza oraz pasa między płytami pospółką | m2 | 1 140,00 |  |
| 6 | Warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozściełanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm – za każdy dalszy 1 cm. Dodatek za 2 cm do poz. Nr 5 (krotność=2) | m2 | 1 140,00 |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT …. % |  |
| Razem brutto |  |

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ.

3. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od zamawiającego,

2) roboty ziemne prowadzone w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami oraz w pobliżu zieleni prowadzić ręcznie, zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejącą zieleń,

3) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji,

4) niezwłoczne  informowanie Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

5) dostarczenie Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały, wykonanie kosztorysu powykonawczego

### § 2

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę netto ................................. zł.

w tym podatek VAT ......% co stanowi kwotę ..............................zł.

brutto …………………… zł.

(słownie…………………………………………….. zł.)

- 2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym całości robót.

- 3. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia zostanie dokonana na podstawie  protokołu odbioru końcowego robót, dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dokumentacji powykonawczej oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

- 4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- 5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie faktury .

- 6.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

### § 3

- Termin realizacji zamówienia  - zakończenie do 15.11.2014 r. licząc od daty podpisania umowy

- Termin wykonania określony w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1 umowy

- Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu umowy pisemnie na adres Zamawiającego.

- Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.

- Odbioru przedmiotu zamówienia dokonają upoważnieni przedstawiciele stron na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu dokumentację powykonawczą najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

§ 4*

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części robót podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca w ciągu 3 dni od jej zawarcia przedstawi zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający może wnieść sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo, a jeśli tego nie zrobi w terminie 3 dni, oznacza to akceptację umowy.

- Powyższy obowiązek nie dotyczy kontraktów o wartości umowy między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nieprzekraczającej 50 tys. zł netto.

- Po wykonaniu całości robót budowlanych z protokolarnym przekazaniem do eksploatacji 100% wartości należnego wynagrodzenia zostanie przekazane Wykonawcy po przedłożeniu dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/podwykonawcami.

- Na wniosek Wykonawcy przewiduje się udzielenie zaliczki po wykonaniu całości robót z protokolarnym przekazaniem do eksploatacji w wysokości umożliwiającej na rozliczenie się z podwykonawcom/podwykonawcami celem spełnienia warunku określonego w punkcie 4 Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona w terminie określonym w  § 2.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów,  który nie może być krótszy niż 3 dni robocze licząc od dnia pisemnego odbioru wezwania.

- Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania w realizacji robót podwykonawców jak za własne.

§ 5

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot przetargu w formie ………  w kwocie …..…. zł.

- Strony postanawiają, że:

- 30% - …….. zł. wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- 70% - …….. zł. wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:

- 30% ……. zł. wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- 70%  …… zł. wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………………… miesięcy, której bieg rozpocznie się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie trwania inwestycji w trakcie odbioru jak i w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wad i usterek na piśmie lub faxem.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu 14 dni na  usunięcie stwierdzonych wad i usterek, Zamawiający zleci ich usuniecie innemu podmiotowi, a poniesionymi kosztami w całości obciąży Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

- Strony ustalają, że przegląd gwarancyjny odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji.

§ 7

  - Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza dokonanie zmiany niniejszej umowy:

gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, społeczna lub techniczna, nieprzewidziane warunki atmosferyczne, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie jw. może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

  - Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez którąkolwiek ze stron skutkuje zapłatą odszkodowania w wysokości 20% brutto wartości zamówienia z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy.

§ 9

1. Strony mogą naliczać kary umowne za nie wywiązanie się drugiej  strony z zobowiązań umownych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w następujących przypadkach:

- nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy - 0,2 % brutto wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w § 3 umowy,

- za niedotrzymanie terminu określonego przez zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – 1,0% brutto wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad.

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z kodeksem cywilnym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

- Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy jej integralną część stanowi: oferta przetargowa Wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami,  dokumentacja projektowa.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego niezwłocznie o ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych.

§ 11

Zamawiającego na budowie reprezentować będzie: ………………………………………….

Wykonawcę na budowie reprezentować będzie:………………………………………………

§ 12

- Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w zakresie nią nieuregulowanych, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane,  Kodeks Cywilny.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca  (strony zapisane zaparafowano podpisem).

WYKONAWCA                                           	                  		  ZAMAWIAJĄCY

*  W zależności od deklaracji wykonawcy